| МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН КУГЫЖАНЫШ ПОГЫНЖО СОЦИАЛЬНЫН ВИЯҥДЫМАШ КОМИТЕТ Ленин проспект, 29-ше, Йошкар-Ола, 424001 |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ Ленинский проспект, 29, г. Йошкар-Ола, 424001 |
| --- | --- | --- |

Тел. (8362) 64-14-17, 64-13-99, факс (8362) 64-14-11, E-mail: info@gsmari.ru

12 июля 2017 года                                                                                          № 01-19

# РЕШЕНИЕ

# КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ

# ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

О ходе реализации Закона Республики Марий Эл 
от 1 августа 2013 года № 29-З "Об образовании в Республике Марий Эл 
(в части реализации положений Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 года о необходимости реконструкции и обновления школ, создании новых мест в общеобразовательных организациях, 
ликвидации третьих и вторых смен)

В целях осуществления парламентского контроля за исполнением принятых законов Республики Марий Эл и повышения эффективности законотворческого процесса, в соответствии с решением Президиума Государственного Собрания Республики Марий Эл от 24 января 2017 года № 873 "Об утверждении Плана мониторинга республиканского законодательства на 2017 год" Комитет 
по социальному развитию с участием заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл Р.К. Ахмадгазизовой рассмотрел вопрос о ходе реализации Закона Республики Марий Эл от 1 августа 2013 года № 29-З "Об образовании 
в Республике Марий Эл" (в части реализации положений Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года о необходимости реконструкции и обновления школ, создании новых мест в общеобразовательных организациях, ликвидации третьих и вторых смен).

Рассмотрев информацию, представленную Министерством образования 
и науки Республики Марий Эл (прилагается), Комитет по социальному развитию отмечает следующее.

По состоянию на 1 января 2017 года в Республике Марий Эл функционирует 253 общеобразовательных организации. Из них 89 школ – с износом зданий 
50 процентов и более, требующих капитального ремонта, и 29 школ – 
с отсутствием санитарно-гигиенических помещений и необходимых видов благоустройства. Такие школы составляют 46,6 процента от общего количества школ.

В Республике Марий Эл разработан и утвержден постановлением Правительства Республики Марий Эл от 7 декабря 2015 года № 680 "Комплекс мер (программа), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения", (далее – Программа).

Перспективный план реализации мероприятий Программы включает строительство 63 образовательных организаций и пристроев к ним на 16 719 новых мест. Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы на 2016 - 
2025 годы составляет 7 781,8 млн рублей (расчет выполнен в ценах 2014 года, 
и по мере готовности проектно-сметной документации на строительство объектов сумма затрат корректируется в рамках государственной программы Республики Марий Эл "Развитие образования и молодежной политики" на 2013 - 2020 годы), 
в том числе:

6 701,7 млн рублей на новое строительство;

1 080,1 млн рублей на проведение капитального ремонта.

Программа реализуется в рамках мероприятия "Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2016-
2020 годы (1 этап)" государственной программы Республики Марий Эл "Развитие образования и молодежной политики" на 2013 - 2020 годы), ключевая цель которого – обеспечить российским школьникам современную образовательную среду и перевести всех учащихся на обучение в одну смену.

В 2016 году из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл выделена субсидия в размере 148,47 млн рублей на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственной программы по созданию (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, которая освоена в полном объеме. Софинансирование 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2016 год составило 
80,65 млн. рублей (по Соглашению – 63,6 млн рублей).

В рамках реализации мероприятий Программы введено в эксплуатацию 
443 новых места (что превышает предусмотренную Соглашением цифру – 
192 места на 251 место), из них:

359 мест – за счет строительства пусковых комплексов ("Школа в г. Волжске – учебный корпус для начального звена и дошкольных групп, столовая, медицинский блок" – 192 ученических места и 36 дошкольных мест; "Красноволжская школа на 198 мест в с. Кулаково Горномарийского района" – 167 мест (1 этап));

84 места – за счет проведения капитального ремонта в МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы" (созданы новые места начальной школы).

Так же в рамках реализации Программы в 2016 году:

- улучшена материально-техническая база МОУ "Средняя школа № 1 г. Волжска" и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Козьмодемьянска" (выполнена замена оконных блоков).

- продолжено строительство школы на 120 ученических мест в с. Эмеково Волжского района, профинансировано из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 19,48 млн. рублей;

- начато строительство школы на 120 мест в дер. Ильпанур Параньгинского района, профинансировано из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 13,43 млн. рублей.

Проектно-сметная документация по вышеуказанным объектам включена 
в реестр типовых проектов Минстроя России, что является необходимым условием участия в федеральной программе по строительству школ.

Для продолжения строительства МОУ "Средняя школа № 5 г. Волжска" – учебного корпуса для средней школы на 336 мест со спортзалом, актовым залом 
и библиотекой, муниципальным заказчиком, администрацией городского округа "Город Волжск", представлена бюджетная заявка для включения данного объекта 
в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2018 год. 
При условии софинансирования из республиканского бюджета Министерством образования и науки Республики Марий Эл данный объект будет рекомендован 
в Минобрнауки России для участия в федеральной программе по строительству школ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года № 131-р утверждено распределение субсидий (25,0 млрд рублей), предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, в том числе бюджету Республики Марий Эл – в размере 99,96 млн рублей.

Соглашением от 16 февраля 2017 года № 074-08-381, заключенным между Минобрнауки России и Правительством Республики Марий Эл, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Марий Эл на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях которых предоставляется субсидия, составляет в 2017 году 134,36 млн рублей, из них 
34,40 млн рублей – средства республиканского бюджета Республики Марий Эл.

В рамках реализации Программы в 2017 году планируется завершение строительства школы на 120 ученических мест в с. Эмеково Волжского района 
с привлечением средств федерального бюджета в размере 63,99 млн рублей 
и средств республиканского бюджета в размере 22,02 млн рублей (всего – 
86,01 млн рублей), с вводом 1 сентября 2017 года.

Оставшиеся средства субсидии из федерального бюджета в размере 
35,97 млн рублей предлагается направить на продолжение строительства объекта "Красноволжская средняя общеобразовательная школа на 198 мест в с. Кулаково Горномарийского района (2 этап – 31 место, с мастерскими, спортзалом, актовым залом и библиотекой)".

По состоянию на 1 июля 2017 года в соответствии с графиком перечисления субсидии из федерального бюджета получено 32,66 млн рублей (или 37,6 процента).

С целью участия Республики Марий Эл в программе "Содействие созданию 
в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 – 2025 годы Министерством образования и науки Республики Марий Эл направлена прогнозная информация в Минобрнауки России на 2018 год, в соответствии с которой предполагается строительство в Республике Марий Эл трех общеобразовательных организаций с планируемым вводом в 2018 году:

"Школа на 120 мест в дер. Ильпанур Параньгинского района";

"Школа в г.Волжске (2 пусковой комплекс – учебный корпус для средней школы, спортзал, актовый зал, библиотека)";

"Школа в микрорайоне 9В г. Йошкар-Олы с использованием проекта повторного применения "Здание школы по пер. Прасовский, 5 в г. Ижевске" 
на 825 мест.

Общая стоимость затрат составляет 481 370,46 тыс. рублей, в том числе:

438 047,12 тыс. рублей – средства федерального бюджета,

43 323,34 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, которые необходимо предусмотреть в республиканской адресной инвестиционной программе на 2018 год.

На основании вышеизложенного Комитет решает:

- Информации Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл о ходе реализации Закона Республики Марий Эл от 1 августа 
2013 года № 29-З "Об образовании в Республике Марий Эл (в части реализации положений Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года 
о необходимости реконструкции и обновления школ, создании новых мест 
в общеобразовательных организациях, ликвидации третьих и вторых смен) принять к сведению.

- Отметить значительную работу, проводимую Правительством Республики Марий Эл и Министерством образования и науки Республики 
Марий Эл в целях создания в Республике Марий Эл новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

- Комитету Государственного Собрания Республики Марий Эл 
по социальному развитию продолжить парламентский контроль за ходом реализации Закона Республики Марий Эл от 1 августа 2013 года № 29-З 
"Об образовании в Республике Марий Эл.

Председатель Комитета

по социальному развитию

О.Н.Цветкова