23 мая 2019 года                                                                                        № 01-18

РЕШЕНИЕ

О ходе реализации Закона Республики Марий Эл

от 27 февраля 2018 года № 10-З "О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Марий Эл и чьи права нарушены,

и о внесении изменений в Закон Республики Марий Эл

"О регулировании земельных отношений в Республике Марий Эл"

В целях осуществления парламентского контроля за исполнением принятых законов Республики Марий Эл и в соответствии с решением Президиума Государственного Собрания Республики Марий Эл 
от 5 февраля 2019 года № 1498 "Об утверждении Плана мониторинга республиканского законодательства на 2019 год" Комитет Государственного Собрания Республики Марий Эл по развитию производственного комплекса рассмотрел вопрос "О ходе реализации Закона Республики Марий Эл от 27 февраля 2018 года № 10-З "О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Марий Эл и чьи права нарушены, и о внесении изменений в Закон Республики Марий Эл "О регулировании земельных отношений в Республике Марий Эл" с участием заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл К.А.Хижняка.

Закон Республики Марий Эл от 27 февраля 2018 года № 10-З "О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Марий Эл и чьи права нарушены, и о внесении изменений в Закон Республики Марий Эл "О регулировании земельных отношений в Республике Марий Эл" принят с целью исполнения поручений Президента Российской Федерации от 5 ноября 2017 года № Пр-2261 и предусматривает меры по защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Марий Эл, перед которыми не исполнены обязательства по передаче жилого помещения в собственность.

В соответствии с вышеуказанным Законом в Республике Марий Эл принято Постановление Правительства Республики Марий Эл от 5 мая 2018 года № 194 "Об организации предоставления мер по защите прав пострадавших участников строительства жилья", которым утверждены:

- Порядок проведения конкурса по отбору нового застройщика в целях организации предоставления мер по защите прав пострадавших участников строительства жилья;

- Порядок заключения соглашения об организации предоставления мер по защите прав пострадавших участников строительства жилья, заключаемого между уполномоченным органом исполнительной власти Республики Марий Эл и органом местного самоуправления".

В реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Республики Марий Эл (далее – Реестр), включены 112 пострадавших граждан - участников долевого строительства трех многоквартирных домов.

Основные мероприятия по решению проблем граждан, включенных в Реестр, определены в "дорожной карте", утвержденной Главой Республики Марий Эл А.А.Евстифеевым 1 апреля 2019 года.

Реализация указанных мероприятий предусмотрена двумя застройщиками - ООО "Луч" и ООО "Казанский Посад".

Застройщиком ООО "Луч" до конца 2019 года запланировано реализовать мероприятия по решению проблем 5 граждан – участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по ул. К.Маркса – пл. Революции в г. Йошкар-Оле.

Застройщиком ООО "Казанский посад" до конца 2020 года запланировано реализовать мероприятия по решению проблем 107 "обманутых" дольщиков по двум объектам - объект незавершенного строительства "106 - квартирный жилой дом (2 очередь строительства) в микрорайоне Гомзово по ул. Анциферова – Красноармейская" (22 дольщика) и объект незавершенного строительства "Многоквартирный жилой дом по ул. Молодежная, позиция 2, с. Семеновка, г. Йошкар-Олы" (85 дольщиков) в виде предоставления денежной компенсации или жилых помещений в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл и администрацией городского округа "Город Йошкар-Ола".

В настоящее время четыре пострадавших дольщика – участника долевого строительства 106-квартирного жилого дома в микрорайоне Гомзово по ул. Анциферова - Красноармейская в г. Йошкар-Оле, включенных в Реестр, подавшие заявления о согласии на предоставление мер по защите прав пострадавших участников строительства, получили выплату в соответствии с условиями договора и исключены из Реестра.

По объекту незавершенного строительства "Многоквартирный жилой дом по ул. Молодежная, позиция 2, с. Семеновка, г. Йошкар-Олы" 22 ноября 2018 года ООО "Казанский Посад" получено разрешение на строительство этого многоквартирного жилого дома. На данном объекте проведена экспертиза по оценке состояния объекта, ведутся работы по кирпичной кладке внутренних и наружных стен 4 – 5 этажей, электромонтажные работы.

В настоящее время в Реестре остается 108 пострадавших граждан - участников долевого строительства трех многоквартирных домов.

Комитет решает:

1. Информацию Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл принять к сведению (прилагается).

2. Комитету Государственного Собрания Республики Марий Эл  по развитию производственного комплекса продолжить парламентский контроль за ходом реализации Закона Республики Марий Эл от 27 февраля 2018 года № 10-З "О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Марий Эл и чьи права нарушены, и о внесении изменений в Закон Республики Марий Эл "О регулировании земельных отношений в Республике Марий Эл".

Председатель Комитета			                                            Х.К.Баширов